**Приложение №2**

**К договору \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Календарный план выполнения работ с перечнем выполняемых работ по этапам**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование выполняемых работ | Сроки выполнения работы |
| Этап 1: Разработка и ввод в действие подсистемы учета решений собственников. |
| Разработка подсистемы сбора информации о решениях собственников | 0,5 месяца |
| Этап 2: Разработка подсистемы расчета начислений и учета взносов, а также официального сайта. |
| Разработка Системы электронного документооборота в части создания электронного хранилища документов организации | 2,5 месяца |
| Разработка Информационного портала в части создания подсистем:* создания Официального сайта
* подсистемы отображения текущего состояния региональной программы капремонта с использованием карты
 |
| Разработка Системы учета и хранения информации о внесенных взносах на капитальный ремонт (Учетная система) в части создания подсистем:* подсистема ведения справочника адресов объектов собственности, также ведение прочих единых справочников и классификаторов;
* подсистема верификации и актуализации поквартирной адресной базы данных;
* подсистема учета информации о внесенных взносах
 |
| Разработка Системы сбора средств с населения в части создания подсистем:* подсистема расчета взноса
* подсистема взаимодействия с расчетными центрами и банками
 |
| Этап 3: Разработка подсистемы формирования адресных программ. |
| Разработка Система формирования адресных программ в части создания подсистем:* подсистема управления региональной программой капитального ремонта;
* подсистема формирования краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта.
 | 1 месяц |
| Этап 4: Разработка системы электронного документооборота. Ввод в действие разработанного программного обеспечения. |
| Разработка Системы учета и хранения информации о внесенных взносах на капитальный ремонт (Учетная система) в части создания подсистем:* подсистема администрирования;
* подсистема учета результатов выполнения региональной программы капитального ремонта;
* подсистема учета результатов выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта;
 | 2 месяца |
| Разработка Информационного портала в части создание подсистем:* подсистема информирования;
* подсистема консультирования;
* личные кабинеты граждан.
 |
| Разработка Системы электронного документооборота в части автоматизации бизнес процессов в организации |
| Ввод в действие разработанного программного обеспечения. |